# Presupuesto general consolidado

Archivo que reúne en una sola tabla las partidas de Desarrollo (valor equivalente / aporte en especie) y la Infraestructura y licencias (costos que normalmente paga la empresa), con descripciones breves y totales en RD$ y USD.

Tipo de cambio usado: 1 USD = RD$ 63.

| Nº | Concepto | Tipo de gasto | Unidad / Cantidad | Precio unitario (RD) | Precio unitario (USD) | Total (RD) | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frontend completo (React + Tailwind) | CAPEX (Desarrollo) | 400 h (estim.) | 212.50 / h | 3.37 / h | 85,000 | 1,349.21 |
| 2 | Backend API (Node.js / Express) | CAPEX (Desarrollo) | 200 h (estim.) | 210.00 / h | 3.33 / h | 42,000 | 666.67 |
| 3 | Base de datos (Supabase / Diseño) | CAPEX (Desarrollo) | 60 h (estim.) | 200.00 / h | 3.17 / h | 12,000 | 190.48 |
| 4 | Automatizaciones (n8n) | CAPEX (Desarrollo) | 60 h (estim.) | 200.00 / h | 3.17 / h | 12,000 | 190.48 |
| 5 | Integración DGII / NCF | CAPEX (Integración) | 40 h (estim.) | 200.00 / h | 3.17 / h | 8,000 | 126.98 |
| 6 | Testing funcional + Capacitación | CAPEX (Servicios) | 140 h (estim.) | 191.67 / h | 3.04 / h | 23,000 | 365.08 |
| Sub‑total Desarrollo (valor) |  |  |  |  |  | 182,000 | 2,888.89 |
| 7 | VPS Hostinger Business | OPEX (Infra) | Anual / 12 = 818 / mes | — | — | 9,816 | 155.81 |
| 8 | Supabase Pro + Escalado | OPEX (Infra) | Anual / 12 = 2,363 / mes | — | — | 28,356 | 450.09 |
| 9 | SendGrid Email Pro | OPEX (Servicios) | Anual / 12 = 945 / mes | — | — | 11,340 | 180.00 |
| 10 | Dominio .com.do | OPEX (Servicios) | Anual | — | — | 1,260 | 20.00 |
| 11 | Monitoreo (PM2 + Logs) | OPEX (Monitoreo) | Anual / 12 = 945 / mes | — | — | 11,340 | 180.00 |
| 12 | Backup (Wasabi S3) | OPEX (Backup) | Anual / 12 = 315 / mes | — | — | 3,780 | 60.00 |
| 13 | Contingencia (15%) | OPEX (Reserva) | Anual | — | — | 9,884 | 157.06 |
| Sub‑total Infra / Licencias (anual) |  |  |  |  |  | 75,776 | 1,203.77 |
| Gran Total Año 1 (Desarrollo + Infra) |  |  |  |  |  | 257,776 | 4,092.66 |

Presupuesto Total Año 1

Presupuesto Total: RD247,776(±10−15InversioˊnInicial(Desarrollo+Setup):RD 247,776 (±10-15%) Inversión Inicial (Desarrollo + Setup): RD247,776(±10−15InversioˊnInicial(Desarrollo+Setup):RD 172,000 Costo Operacional Anual: RD75,776CostoMensualPromedio:RD 75,776 Costo Mensual Promedio: RD75,776CostoMensualPromedio:RD 20,648

Tipo de Cambio: 1 USD = RD$ 63 Duración Desarrollo: 4 meses (16 semanas)

- DESARROLLO REAJUSTADO POR PAQUETES (NO HORAS)

Paquete 1: Plataforma Completa Frontend - RD$ 85,000

Incluye 7 módulos frontend (React + Tailwind CSS):

- ✓ Dashboard gerencial con KPIs reales

- ✓ Cotizaciones (CRUD + PDF + Email)

- ✓ Proformas (desde cotización + numeración)

- ✓ Facturación (NCF + ITBIS 18%)

- ✓ Cuentas por Cobrar (Aging + recordatorios)

- ✓ Reportería BI (gráficos + exportación)

- ✓ Admin multi-usuario (roles y permisos)

Tiempo estimado: 4 programadores × 400 horas totales = RD85,000TarifarealistaRD2025:RD 85,000 Tarifa realista RD 2025: RD85,000TarifarealistaRD2025:RD 212.50/hora (incluye programador senior + junior)

Paquete 2: Backend API Completa - RD$ 42,000

Incluye todas las APIs REST (Node.js + Express):

- ✓ 25+ endpoints CRUD optimizados

- ✓ Lógica fiscal (ITBIS) y validaciones DGII

- ✓ Autenticación JWT y medidas de seguridad

- ✓ Rate limiting y validaciones de entrada

- ✓ Logging y auditoría completa

- ✓ Testing unitario (meta ~80% cobertura)

Tiempo estimado: 3 programadores × 200 horas = RD$ 42,000

Paquete 3: Base de Datos + Infra - RD$ 12,000

Configuración Supabase y diseño de esquema:

- ✓ Diseño relacional (25+ tablas)

- ✓ Políticas RLS por rol

- ✓ Triggers para auditoría automática

- ✓ Funciones y consultas optimizadas

- ✓ Pruebas de performance de queries

Tiempo estimado: 1 DBA × 60 horas = RD$ 12,000

Paquete 4: Automatizaciones (n8n) - RD$ 12,000

5 flujos empresariales completos:

- ✓ Validación NCF DGII automática

- ✓ Cálculo ITBIS automatizado

- ✓ Generación masiva de PDFs

- ✓ Reportes y envíos diarios por email

- ✓ Recordatorios de cobranza escalados

Tiempo estimado: 1 especialista × 60 horas = RD$ 12,000

Paquete 5: Integración Fiscal DGII - RD$ 8,000

Integración y controles:

- ✓ API DGII para validación en tiempo real

- ✓ Control de series y comprobantes

- ✓ Prevención de duplicados

- ✓ Reportes fiscales y documentación de compliance

Tiempo estimado: 1 integrador × 40 horas = RD$ 8,000

Paquete 6: Testing y Capacitación - RD$ 23,000

Actividades principales:

- ✓ Testing funcional (cobertura de pruebas)

- ✓ Testing de seguridad (OWASP Top 10)

- ✓ Pruebas de carga (hasta ~1,000 usuarios en escenarios)

- ✓ Capacitación (20 horas de personal) y manuales de usuario

- ✓ Prueba piloto con datos reales

Tiempo estimado: 2 testers × 120 horas + 20 h capacitación = RD$ 23,000